# 宠物小窝测试与验收指南

适用读者  测试与验收人员

适用版本：0.2.0（P1）。编写日期：2026-10-29。本册面向测试人员、验收人和维护开发者，给出执行顺序、数据准备、关键场景、证据与交付判定，并附项目现有 101 项场景表。历史结果均保留来源和边界，本次整理 Word 不代表又执行了一轮业务联调。

内容导航

先确定测试范围

环境和测试数据

执行本地自动检查

真实云端脚本的区别

人工业务闭环

权限与异常场景

当前证据与待验边界

交付判定与记录模板

完整场景表附录

# 先确定测试范围

P0 覆盖用户、宠物档案、六类记录、AI 与基础页面；P1 覆盖体重曲线、图文/标签、互动、关注、举报和词库审核。P2 搜索、百科、交易、视频、在线问诊和寄养预约不在范围内。私有档案不因社区功能而放宽权限。

| 验证层 | 能说明什么 | 不能替代什么 |
| --- | --- | --- |
| 类型 格式和构建 | 代码可编译、规则和构建配置可执行 | 真实用户收件或云端权限 |
| 纯函数与组件测试 | 校验、状态转换、mock 边界下的真实页面交互 | 实际短信、模型故障和真实设备 |
| PGlite 执行真实 SQL | 迁移语法、关系、RLS/RPC 和约束的已测行为 | 完整 Supabase 平台和多连接压测 |
| 开发云端 REST RPC Storage | 真实服务的身份、持久化、隔离及受控并发 | 任意规模性能和全部异常穷尽 |
| 浏览器与人工实测 | 页面读写、布局、真实收件和设备行为 | 没有实际持续观察的生产稳定性 |

每条结论写清日期、代码提交、环境和证据。SKIPPED 不计通过，用户反馈与代理自动执行分开记录；已有截图不证明今天又做了同一步操作。

# 环境和测试数据

使用专用开发项目及 A/B 两个账号。既有 A/B 的本机账号文件不在公开仓库，新维护者应通过安全渠道获得或自行创建；不把测试密码放进 Word。手机号实测只用本人中国大陆号码，邮箱需能完成真实确认，不能向虚构或他人号码发送验证码。

A 与 B 使用不同浏览器或无痕环境，防止普通标签页共享会话。记录测试前宠物、动态、关注、额度和对象基线；临时对象加明确测试标识。需要清理时只处理本轮明确创建的数据，不重置既有账号密码、号码、日额度或原有资料。

本地检查不需要生产密钥。服务端管理测试凭据仅在被忽略文件或短期进程中提供，不加 VITE_ 前缀。当前项目没有 Docker，SQL 平台对象是 PGlite 夹具；若另行使用完整本地 Supabase，先按官方与项目部署说明配置独立环境。

# 执行本地自动检查

npm.cmd ci

npm.cmd run check

npm.cmd run format:check

npm.cmd run test:preview

check 包含前端及三个 Edge 类型检查、Vitest、构建及前端产物扫描。当前 14 个测试文件共 150 项；以每次真实输出为准。preview 临时启动并关闭项目预览，检查九个入口及主 JS，不替代真实云端业务。

| 修改领域 | 优先核对的现有测试 |
| --- | --- |
| 字段 记录 日期 图片 | domain、api、views、database |
| 注册 同意 账号绑定 | account、auth-view、bindings-view、router、database |
| AI 上下文 编排和界面 | ai、api、views、database |
| 社区 标签 评论和统计 | community、community-views、legal-profile、database |
| 体重图 | growth、api |
| 短信签名与事件去重 | sms；真实投递另测 |

失败时保留首个失败原因，修复后重跑受影响检查；不能删断言、注释测试或返回假响应让结果通过。注释补充曾核对 84 个源码文件、六份迁移未变及 31 个构建文件摘要相同，该项属于静态和产物一致性证据。

# 真实云端脚本的区别

| 脚本 | 开关和数据影响 |
| --- | --- |
| live-smoke.mjs | TEST_ALLOW_WRITES=yes；使用 A/B 创建并清理临时宠物、记录和图片，真实 AI 另由 TEST_ENABLE_AI 开启 |
| cloud-acceptance.mjs | 还需管理 key、写入和管理开关；保留演示/QA 数据，与临时账号清理脚本不同 |
| p1-cloud.mjs | TEST_ALLOW_P1_TESTS=yes 和管理 key；社区临时对象清理，原有关注/昵称不覆盖 |
| full-cloud.mjs | TEST_ALLOW_FULL_TESTS=yes 和管理 key；创建临时账号，执行 26 组业务并清理；真实模型另设开关 |
| gap-cloud.mjs | TEST_ALLOW_GAP_TESTS=yes 和管理 key；协议声明与获赞专项，清理临时账号，不发模型/短信/邮件 |
| measure-cloud.mjs | 小量只读计时与站点状态采样，不是压测或真实 4G 首屏测量 |

先阅读具体脚本和 docs/TESTING.md，再在已确认的开发环境启用。不要在 CI 默认执行云端写入，也不为测试故意损坏现有模型或短信配置。清理失败应记为待处理或失败，不能仅因业务断言通过就宣称全轮完成。

# 人工业务闭环

依次执行下列流程，保留可核对的截图、对象 ID 或去敏报告。截图不得包含密码、验证码、管理 key 或真实私密资料。

- 新账号通过邮箱或手机号注册，阅读协议并主动同意，真实完成对应验证后登录。

- 修改私人昵称和头像，刷新确认；创建宠物并核对出生/领养日期、kg、绝育状态与备注。

- 添加喂食和体重记录，核对宠物关联、类型筛选、倒序和刷新持久化；补测其余四类记录。

- 为异常记录测试图片格式、大小和九张上限；出现部分保存时验证不会重复文字记录。

- 选择该宠物向 AI 询问近期记录相关的问题，确认等待状态、即时回答、正确上下文、免责声明及历史。

- 保留同请求编号模拟未知结果后检查，不重复扣次；明确失败后新提问计次。并发限额使用受控服务端测试，不仅看前端计数。

- 记录三条真实体重，核对周/月/年及原始数值表；少于三条显示空状态。

- A 开通社区昵称，发带标签和图片的临时动态；B 浏览、点赞、评论、收藏、关注，并刷新验证。

- 核对获赞只统计已发布动态，取消/删除/下架后回读变化；举报与收藏保持私有。

- 验证账号双向绑定并用另一标识和原密码登录，用户 ID 与原数据不变；退出后受保护页面要求重新登录。

# 权限与异常场景

以 B 尝试读取、更新、删除 A 的私人资料、宠物、记录、AI 历史及未公开社区内容，预期被拒绝或返回不可见结果。直接 API/RPC 还需验证 owner 伪造、外宠物关联、非法图片路径、越权审核与重复互动，不只测按钮是否隐藏。

模型 429、503、无效结构、截断与超时已有受控传输测试；这不是上游真实故障演练。清楚标注注入测试与真实服务调用。短信需分别核对 Hook 验签、供应商受理、真实收件和 Auth 验证；每个阶段不能互相冒充。

界面检查桌面与手机布局，覆盖加载、空状态、错误、重试、确认、重复提交和快速切换筛选；预览尺寸不能当作真实机型。签名图片访问权限和旧链接剩余有效时间应按实际服务核对，不因删除界面卡片就认为链接即时失效。

# 当前证据与待验边界

截至本册依据的记录，150 项本地自动测试、26 组全面开发云端业务、39 项首轮响应式检查，以及后续协议/获赞 3 组云端和 15 项布局检查已分别记录。注释提交 9259ee8 的 GitHub Actions 通过；这些数字属于不同执行批次，不能相加写成新一次全量验收。

用户反馈手机号/邮箱注册验证和各浏览器运行正常，记为用户验收，未补造设备版本或到达率。GAP-01 协议、GAP-02 获赞和 GAP-03 Pages 版本已补齐。真人独立接手演练尚未执行；自然会话到期按用户决定移出本轮范围。

原项目文档明确写有 4G 首屏不超过两秒、接口平均不超过 500 毫秒和 48 小时稳定性观察。现有读取采样与浏览器预览不能证明这些指标已验收，本轮没有新增压测或长期观察。当前后端为开发环境，Free 套餐的泄露密码检测提醒仍保留。

# 交付判定与记录模板

通过结论应同时满足：对应场景执行有证据、异常及权限断言通过、临时数据清理结果明确、构建与发布版本一致、剩余边界得到记录。仅本地构建成功不能当作上线完成；仅网站可打开不能证明跨用户隔离。

每次记录代码提交、日期/时区、环境、账号角色、场景编号、实际步骤、预期/实际、证据位置和清理结果。问题单补充复现路径、影响范围及修复后回归，避免把历史通过记录改成当前结果。

以下附录按项目 TEST-MATRIX 原表整理，包含 101 个场景。每行场景不等于一个 Vitest 测试；原始报告保留在 docs/FULL-TEST-REPORT.md、GAP-FIXES.md 和 TEST-RESULTS.md。附录结果是已记录状态，本册制作没有重新执行这些业务步骤。

# 完整场景表附录

附录的 L 表示本地环境，C 表示真实开发云端，U 表示已登录的浏览器，M 表示本人邮箱/手机号或设备。DB/AI 指数据库/AI 测试，C01 至 C26 指真实云端分组，U 编号指历史浏览器操作，PERF 指只读采样。详细出处和时间仍以原 Markdown 及报告为准。

## 环境 迁移与交付 ENV

| 编号 | 优先级 / 依据 | 前置 | 操作与测试数据 | 预期结果 | 本轮结果 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENV-01 | P0 / 8、11.1 | L | 检查 Git、文档、依赖与运行版本 | 保留既有改动、原 Word、私密配置 | 通过；审查并保留先前审核说明改动，npm ls --depth=0 正常 |
| ENV-02 | P0 / 8 | L | 执行前端和三个 Edge 类型检查 | 无 TypeScript 错误 | 通过；npm run check |
| ENV-03 | P0 / 11.2 | L | 执行全部自动测试 | 所有断言通过，不注释失败用例 | 通过；最新 14 文件、150 项，首轮 139 项结果保留 |
| ENV-04 | P0 / 11.1 | L | 执行生产构建和静态产物扫描 | 可构建；没有服务端密钥变量/上游直连地址 | 通过；最新标准构建和 29 个产物扫描；初次目录占用处理见首轮报告 |
| ENV-05 | P0 / 11.1 | L | 执行 Prettier 与 Git 差异检查 | 无格式错误、无冲突标记 | 通过；全量 format:check + git diff --check |
| ENV-06 | P0 / 7、11.1 | C | 比较本地和远程迁移历史；本地顺序执行 SQL | 五份迁移一致，约束/RLS 可执行 | 通过；6 份迁移本地/远程一致；最新迁移经 SQL 回归、dry-run 和云端验证 |
| ENV-07 | P0 / 6、12.1 | L | 启动生产预览并访问 7 个深层路由和入口 JS | 全部 HTTP 200、SPA 入口可读 | 通过；最新 9 个 P0/P1/协议路由预览及入口 JS 正常 |
| ENV-08 | P0 / 10 | L | 查询 npm 官方 registry 的生产依赖漏洞 | 没有已知生产依赖告警 | 通过；npm audit --omit=dev 为 0，非完整渗透测试 |

## 用户 认证与账号绑定 AUTH

| 编号 | 优先级 / 依据 | 前置 | 操作与测试数据 | 预期结果 | 本轮结果 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | P0 / 5.6 | L、M | 邮箱注册→收信→确认→登录 | 未确认不能直接成为已验证账号 | 用户验收通过；2026-10-29 反馈邮箱注册验证正常；代理本次未发送邮件 |
| AUTH-02 | P0 / 5.6 | C | 两个独立临时用户邮箱+密码登录 | 返回不同身份并自动创建业务资料 | 通过；C01；账号由管理员确认，不代替真实注册收件 |
| AUTH-03 | P0 / 10 | C | 使用错误密码登录一次 | 拒绝登录，无 session | 通过；C02；页面统一凭据错误由 auth-view 验证 |
| AUTH-04 | P0 / 5.6 | L | 切换手机号，输入中国大陆号码及错误格式 | 固定 +86；非法号码不调用 Auth | 通过；account、auth-view；不向虚构号码发短信 |
| AUTH-05 | P0 / 用户补充 | L、M | 手机号注册→输入 6 位 OTP→确认 | 未验码保持待验证，支持恢复输入和 60 秒重发间隔 | 用户验收通过；2026-10-29 反馈手机号注册验证正常；组件/Hook 回归保留，代理本次未发送短信 |
| AUTH-06 | P0 / 用户补充 | L、M | 邮箱账号绑定手机，验 phone_change，再用手机+原密码登录 | 保持同一用户及原有数据 | 部分验证；account + bindings-view；真实手机号本轮不改绑 |
| AUTH-07 | P0 / 用户补充 | L、M | 手机注册账号绑定邮箱，邮件确认后邮箱登录 | 同一用户；未确认不显示已绑定 | 部分验证；account + bindings-view；真实邮箱回跳待实测 |
| AUTH-08 | P0 / 用户补充 | L | 绑定被占用标识、身份不匹配、窗口返回刷新 | 正确报错，不串号、不假成功 | 通过；account、bindings-view，SDK 边界测试 |
| AUTH-09 | P0 / 5.6、10 | L、C | 修改昵称/简介；空昵称、129 字简介；B 修改 A | 合法值保存，非法/越权拒绝 | 通过；C03 + DB |
| AUTH-10 | P0 / 5.6 | C | 真实 refreshSession；重新建客户端读取 | 刷新认证成功，业务数据仍存在 | 通过；C01、C09 |
| AUTH-11 | P0 / 10 | L、C | 未登录访问表、AI；无效 token；退出后再访问 | 拒绝；前端私有路由转登录，保留返回路径 | 通过；C02、C12、C26 + router |
| AUTH-12 | P0 / 10 | M | 自然等待 token 到期，前后台切换并重新登录 | 页面自动恢复或清楚要求登录 | 按用户决定移出本轮验收范围；主动刷新、无效身份与私有路由拦截仍已测试 |
| AUTH-13 | P0 / 10 | L、U | 未登录打开登录页的隐私说明入口 | 可阅读说明，不公开账号数据 | 通过；4 项 router 回归 + U18 匿名入口、U19 私有路由拦截 |
| AUTH-14 | P0 / 10 | U | 注册前阅读并明确同意用户协议/隐私政策 | 有完整条款与同意机制 | 已补齐；/terms、/privacy 匿名全文/新标签链接，默认未同意，两通道注册检查，服务器版本留存；G01/G02、B01 |

## 宠物档案 PET

| 编号 | 优先级 / 依据 | 前置 | 操作与测试数据 | 预期结果 | 本轮结果 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PET-01 | P0 / 5.1 | C、U | 填名称、猫/狗/其他、品种、性别、日期、体重、绝育、备注 | 全字段创建和读取正确 | 通过；C04、U01 |
| PET-02 | P0 / 5.1 | L、C | 空名、33 字名、负体重、无效物种、未来日期 | 前端/数据库拒绝，不生成有效档案 | 通过；domain、C05 |
| PET-03 | P0 / 5.1 | U | 编辑品种→Esc 取消→再次确认→刷新 | 二次确认生效，最终值持久化 | 通过；U02 |
| PET-04 | P0 / 5.1 | U | 点击删除，阅读级联提示后取消 | 明确记录/AI/图片处理，取消不删除 | 通过；U03；真实删除由 C25 验证 |
| PET-05 | P0 / 5.1 | C | 并发 12 次创建 | 恰好 10 成功、2 个 PET_LIMIT | 通过；C06，多连接真实请求 |
| PET-06 | P0 / 5.1 | C | 满 10 只时删除一只再创建 | 释放一个名额，最终仍 10 只 | 通过；C06 |
| PET-07 | P0 / 5.1、10 | C | B 读/改/删 A；伪造 user_id；修改归属列 | 空结果或拒绝，归属不变 | 通过；C05 + DB |
| PET-08 | P0 / 5.1 | C、U | 上传 PNG 头像→关联→签名访问→刷新 | 本人可见，其他用户不能签名或读私有对象 | 通过；C10、U01 |
| PET-09 | P0 / 5.1 | L、C | 上传 SVG、伪 MIME、超 5MiB、非法路径 | 按层次拒绝，不绕过对象归属 | 通过；api 文件头测试、C10/C11 MIME/大小/路径；云端不声称有文件语义扫描 |
| PET-10 | P0 / 5.1 | L、C | 删除带记录、AI、图片的临时宠物 | 关联行删除，图片排队并实际清理 | 通过；C25 + DB |
| PET-11 | P0 / 5.1 | L | 丢失保存响应后沿用 UUID 重试 | 不多建档案，不用同 UUID 静默覆盖不同内容 | 通过；api、views，传输故障注入 |

## 日常记录 REC

| 编号 | 优先级 / 依据 | 前置 | 操作与测试数据 | 预期结果 | 本轮结果 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REC-01 | P0 / 5.2 | C、U | 喂食：食物名、42g、日期 | 正确关联宠物并保存单位 | 通过；C07、U04 |
| REC-02 | P0 / 5.2 | C、U | 体重：4.0/4.1/4.2kg，三天不同时间 | 保存实际数值及发生时间 | 通过；C07/C24、U04/U05 |
| REC-03 | P0 / 5.2 | C、U | 驱虫：选择内外驱虫、备注 | 类型和日期正确 | 通过；C07、U06 |
| REC-04 | P0 / 5.2 | C、U | 洗澡：日期、备注 | 可新增、查看 | 通过；C07、U06 |
| REC-05 | P0 / 5.2、12.2 | C、U | 用药：用户提供的名称、剂量描述 | 如实保存，界面说明不代表 AI 用药推荐 | 通过；C07、U06；使用虚构测试文本 |
| REC-06 | P0 / 5.2 | C、U | 异常描述 + 9 张 PNG，刷新 | 文字和图片全部持久化 | 通过；C11、U07；9 张图片在页面已解码 |
| REC-07 | P0 / 5.2 | C、U | 选 10 张图；非异常记录关联图片 | 拒绝超限和错误类型图片 | 通过；C11、U07 + DB |
| REC-08 | P0 / 5.2 | L、C | 0/字符串体重、缺用药剂量、未来发生时间 | 校验失败，不写入有效记录 | 通过；domain、C08 |
| REC-09 | P0 / 5.2、10 | C | B 给 A 宠物写记录、读/删 A 记录 | 复合外键/RLS 拒绝 | 通过；C08 |
| REC-10 | P0 / 5.2 | C、U | 按时间倒序，切到体重筛选 | 时间顺序正确，只显示体重 | 通过；C07/C09，页面 8 条→体重 3 条 |
| REC-11 | P0 / 5.2 | C | 59 条记录分 50+9 页，新客户端读取 | 无丢失、无重复；刷新仍有 59 条 | 通过；C09 |
| REC-12 | P0 / 5.2 | L、C | 删除带图片记录；丢响应重试上传关联 | 级联/队列正确；未知提交状态不误删已用文件 | 通过；DB、api、C25 |

## AI 健康助手 AI

| 编号 | 优先级 / 依据 | 前置 | 操作与测试数据 | 预期结果 | 本轮结果 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-01 | P0 / 5.5、8.5 | C、U | 选择临时猫，询问近期喂食与体重 | 引用 42g、正确 kg 数值，不包含 B 的 8.2/狗粮 | 通过；C15 + U09；真实 DeepSeek |
| AI-02 | P0 / 用户补充 | U | 点击发送即观察→等待回答 | 问题和“正在思考”立即出现，禁重复提交，回答无需刷新 | 通过；U08/U09，真实云端请求与截图 |
| AI-03 | P0 / 5.5 | C、U | 查询请求日志与云端历史；刷新后选择会话 | 一问一答保存，model/tokens/耗时有记录 | 通过；C15、U10 |
| AI-04 | P0 / 5.5 | L、C | 31 天前对话与近期对话；读取 1200 条分页历史 | 旧对话不可被普通用户读取，近期不截于 1000 条 | 通过；C24 + DB；1200 条为 api 传输测试 |
| AI-05 | P0 / 8.5 | L | 15 轮成功对话、失败/未配对问题、大量记录 | 只保留最新 10 对、近 30 天最多 100 条并标 truncated | 通过；AI + repository 查询边界检查 |
| AI-06 | P0 / 5.5 | C | 25 个不同请求并发预留 | 20 受理、5 DAILY_LIMIT；第 21 次 Edge 返回 429 | 通过；C14；额度测试不调用模型 |
| AI-07 | P0 / 8.5 | C | 同 request_id 同内容重试，再更改问题 | 复用缓存只扣一次；更改内容 409 | 通过；C15 |
| AI-08 | P0 / 8.5 | L | 同会话 pending 请求、新请求、失败与中断 | SESSION_BUSY；过期处理有边界，失败计次不返还 | 通过；DB + AI；非真实实例崩溃演练 |
| AI-09 | P0 / 10 | C | 无身份、坏 token、非法 UUID、额外 user_id、空/超长问题 | 401/400；不进入模型或扣次 | 通过；C12 |
| AI-10 | P0 / 10 | C | B 提问 A 宠物、写 AI 表、直接执行高权限 RPC | 404/权限拒绝，不扣 B 额度 | 通过；C12/C13 |
| AI-11 | P0 / 12.2 | C | 抽搐、大量出血 | 立即线下医院指引，token=0 | 通过；C16；不是模型诊断 |
| AI-12 | P0 / 12.2 | L、C | 正常输出、重复免责声明、截断回答 | 每条末尾固定免责声明恰好一次；截断拒绝 | 通过；C15 + AI |
| AI-13 | P0 / 12.2 | L | 注入诊断、具体药名/剂量、脚本回答 | 服务端安全检查拦截，前端不执行 HTML | 通过；AI + views；不能等同全部对抗样本安全 |
| AI-14 | P0 / 8.5 | L | 资料中含“忽略系统规则”、owner、对象路径 | 资料作为不可信用户上下文；不发送身份/存储路径 | 通过；AI 的字段白名单/消息角色断言 |
| AI-15 | P0 / 8.5 | L | 注入上游 429 | 显示限流，保存失败，不无限重试 | 通过；AI；没有故意破坏真实 DeepSeek 配置 |
| AI-16 | P0 / 8.5 | L | 注入超时、503、无效 JSON、空/无效响应 | 对应 504/502，记录调用失败，可安全重试 | 通过；AI，受控传输测试 |
| AI-17 | P0 / 8.5 | L | 数据库读取/保存失败，历史延迟或读取失败 | 不假报成功；已收到回答不被空历史覆盖 | 通过；AI、views |
| AI-18 | P0 / 用户补充 | L | pending 自动检查、切换/离开页面 | 有界读取历史，不新增模型调用，离开停止 | 通过；views |
| AI-19 | P0 / 5.2、5.5 | L、U | UTC 10/28 22:00 对应北京时间 10/29 06:00 | 回答日期、时间与页面一致，标注北京时间 | 通过；2 项本地回归 + 开发函数部署后的真实 U15 时区复测 |

## 成长曲线与社区 P1

| 编号 | 优先级 / 依据 | 前置 | 操作与测试数据 | 预期结果 | 本轮结果 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | P1 / 5.3 | L、U | 0–2 条体重记录，随后第 3 条 | 少于 3 点给引导；3 点显示折线，不用档案补点 | 通过；growth + U05；UI 实测 0 和 3 点 |
| P1-02 | P1 / 5.3 | L、U | 周/月/年切换、慢响应、相同时间点 | 范围切换正确、旧响应不覆盖、坐标有限 | 通过；growth、U14 |
| P1-03 | P1 / 5.3 | U | 展开原始数值表 | 三条时间和 4/4.1/4.2kg 可直接读取 | 通过；U14，手机截图 |
| P1-04 | P1 / 5.4 | C | 未设置社区昵称直接发布；开通后再发 | 先显式开通，仅公开独立昵称 | 通过；C17 + community-views |
| P1-05 | P1 / 5.4 | C、U | 正文、可选宠物、三标签、图片发布 | 通过词库/文件检查后 published；只复制宠物名 | 通过；C17/C23、U11 |
| P1-06 | P1 / 5.4 | L、C、U | 1001 字正文、4 标签、重复/21 字标签、10 图 | 前端和服务端按层次拒绝 | 通过；C18、community、community-views、U11 |
| P1-07 | P1 / 5.4 | C | B 查看/发布 A 草稿，签名读取草稿图片 | 草稿不可见、越权发布及图片签名拒绝 | 通过；C17/C23 |
| P1-08 | P1 / 5.4 | C | 上传真实 PNG 后公开，B 请求签名 | 发布后其他已登录成员可读图 | 通过；C23；一像素夹具，不是画面审核 |
| P1-09 | P1 / 5.4 | C | 并发 8 次点赞 true，再重复 false | 只计 1 次；取消后 0，不反转 | 通过；C19 |
| P1-10 | P1 / 5.4 | C、U | 收藏/取消；B 的收藏由 A 查询 | 收藏私有，状态刷新仍一致 | 通过；C19、U12/U13 |
| P1-11 | P1 / 5.4 | C、U | 评论/同 ID 重试，500/501 字，新增后刷新 | 不重复，超长拒绝，即时显示并持久保存 | 通过；C18/C21、U12/U13 |
| P1-12 | P1 / 5.4 | C、U | 一级回复、回复的回复、跨动态回复 | 允许一层，越层和跨帖拒绝，计数正确 | 通过；C21 + DB、U13 |
| P1-13 | P1 / 5.4 | C | 删除别人的评论；删除父评论 | 越权拒绝；本人/管理员删除级联回复 | 通过；C21/C22 + DB |
| P1-14 | P1 / 5.4 | C | 关注/粉丝列表→关注信息流→取消 | 列表/计数一致，取消后更新 | 通过；C20 |
| P1-15 | P1 / 5.4 | L、C | 推荐/关注/收藏/本人、20 条分页 | 不串模式；客户端按 ID 去重 | 通过；C19/C20 的实际模式 + community-views；多页排序稳定性不作快照承诺 |
| P1-16 | P1 / 5.4 | U | 点击大图、上一/下一张、Esc 关闭 | 可预览与键盘关闭，不破坏页面 | 通过；U13/U17，第二张大图已解码、手机预览及 Esc 关闭 |
| P1-17 | P1 / 5.6 | U | 查看进阶个人主页的获赞总数 | 按原文展示收到的点赞总数 | 已补齐；主个人页与社区页真实统计当前已发布动态获赞；G03、B02–B05 |

## 词库与人工复审 MOD

| 编号 | 优先级 / 依据 | 前置 | 操作与测试数据 | 预期结果 | 本轮结果 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-01 | P1 / 5.4、10 | L、C | 正文、昵称、宠物名、标签、评论含敏感词 | 数据库拒绝，直接 RPC 不能绕过 | 通过；C18 + DB |
| MOD-02 | P1 / 5.4 | L、C | 空格、标点、全角、零宽词条；普通用户改词库 | 归一化拦截；普通用户无维护权 | 通过；DB、C18 |
| MOD-03 | P1 / 人工复审 | C | 举报去重、A 读取 B 的举报 | 同一目标一次；举报仅本人/管理员可读 | 通过；C21 |
| MOD-04 | P1 / 用户操作说明 | L、C | 按 comment_id 查询正文、作者和回复；驳回 open 举报 | 只修改目标举报为 dismissed，保留评论/回复 | 通过；2 项新增 DB 回归之一 + C22 |
| MOD-05 | P1 / 用户操作说明 | L、C | 先用不匹配正文删除，再用正确 ID+正文删除父评论 | 不匹配 0 行；正确删除级联回复和全部关联举报 | 通过；新增 DB 回归 + C22；只用临时评论 |
| MOD-06 | P1 / 5.4 | C | 普通账号调用 community_review；管理员下架动态 | 普通用户拒绝；管理员可下架，B 不再读图或正文 | 通过；C18/C23 |
| MOD-07 | P1 / 5.4 | L、C | 作者重审旧 pending，尝试重发 rejected | pending 仅本人能重审；管理员拒绝不能绕过 | 通过；DB、community-views、C23 |
| MOD-08 | P1 / 用户选择 | U | 阅读图文发布与隐私说明 | 明示不识别图片；不声称有 Azure 审核或管理员后台 | 通过；发布页实测、设置页文字已修正；人工仍在 Supabase |

## 非功能 部署与人工补测 NFR

| 编号 | 优先级 / 依据 | 前置 | 操作与测试数据 | 预期结果 | 本轮结果 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | P0/P1 / 6、10 | U | 320×800、390×844、1440×900 检查 P0/P1 页面 | 无横向溢出、无空白页，导航可用 | 通过；首轮 39 项；本次两份协议、注册与两个主页新增 15 项，详见 GAP-FIXES |
| NFR-02 | P0/P1 / 10 | U | 键盘 Esc/Tab、确认弹窗焦点、图表原始表 | 可取消，按钮有名称，关键内容不依赖悬浮 | 部分通过；已修正确认弹窗可访问名称；屏幕阅读器待实测 |
| NFR-03 | P0/P1 / 10 | M | 真实 iOS Safari、Android Chrome、桌面各最新两版 | 键盘弹出/滚动/上传/登录均正常 | 用户反馈各浏览器运行正常；按用户验收记录，未编造具体机型/版本或辅助技术报告 |
| NFR-04 | P0/P1 / 10 | C | 宠物读取、推荐信息流各连续 10 次 | 本样本均值 ≤500ms，保留尾延迟 | 通过本样本；265ms/121ms，p95 1534ms/170ms；PERF，不是压测 |
| NFR-05 | P0/P1 / 10 | M | 4G 冷缓存首屏，采集实际视觉完成/LCP | 首屏 ≤2 秒 | 原文第10节确有2秒要求，保留指标说明；已有普通读取样本，本轮不追加4G/LCP专项，未记为已实测 |
| NFR-06 | P0/P1 / 10、11.2 | C | 连续 48 小时运行、统计错误率与可用性 | 稳定、错误率 <0.5%、可用性 ≥99.5% | 原文11.2确有48小时要求，保留指标说明；本次课设交付不虚构时长或自动新增长期任务 |
| NFR-07 | P0 / 12.1 | C | Pages HTTPS、HTTP 跳转及安全头 | HTTPS 可达，HTTP 301，nosniff、DENY | 通过；PERF |
| NFR-08 | P0/P1 / 12.1 | C | Pages Origin 调两个函数的预检与未登录请求 | CORS 204；未登录 401 | 通过；PERF；没有发送模型请求 |
| NFR-09 | P0/P1 / 11.1 | C | 比较 Pages 入口与本轮构建 | 验收版本应与交付版本一致 | 后续发布通过；0.2.0 的 13 个入口、28 个 JS/CSS 文件逐文件摘要一致；见 RELEASE-0.2.0 |
| NFR-10 | P0/P1 / 10 | L | 检查无 v-html、密钥不进产物，查询 advisor 限制 | 文本安全渲染、密钥仅服务端；明确平台风险 | 通过已测范围；views、api、产物扫描；Free 泄露密码保护仍是已知限制 |
| NFR-11 | P0/P1 / 11.1 | L、C | 清点源码、迁移、运行/接口/部署/测试说明及双账号 | 文件齐全、凭据不入库、交接可重跑 | 部分通过；源码注释及函数索引已补并回归，真人接手演练待验，见 HANDOVER.md |
| NFR-12 | P0/P1 / 数据保护 | C | 清理所有本轮临时账号、宠物、评论、图片和队列 | 不残留、不修改用户原有对象 | 通过；首轮3个与本次2个临时Auth账号均清理，页面临时动态/记录/图片也已清理；既有账号保留 |